| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БƏЛƏБƏЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТУЗЛЫКЫУЫШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ 452036 Тузлыкыуыш ауылы, Чапаев урамы, 1А й. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЗЛУКУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452036 с.Тузлукуш, ул.Чапаева, 1А. |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта  2013й                            № 7                         «18» марта  2013 года

« О противопаводковых мероприятиях в 2013 году на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 16.02.2010 года  № 131 – р в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов жилищно – комунального хозяйства, инженерных коммуникаций и гидротехнических сооружений к устойчивой работе в условиях весеннего паводка 2013 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципальногог района Белебеевский	 район Республики Башкортостан.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весенннегопаводка на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципальногог района Белебеевский	 район Республики Башкортостан в 2013 году.

3. Руководителям крестьянских фермерских хозяйств, учреждений, торговых предприятий создать на период паводка резерв финансовых и материально – технических средств для выполнения противопаводковых мероприятий.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения :                                      Л.М.Харисова

Приложение № 1

Утвержден

постановлением главы сельского

поселения Тузлукушевский

сельсовет муниципального района

Белебеевский район РБ

от 18 марта 2013 года № 7

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Харисова Л.М. - председатель комиссии, глава СП;

Каримова Х.К. -  управляющий делами администрации СП;

Гареева Ф.М.  – директор МБУК « Тузлукушевский СДК»;

Мустафин Р.Р. – специалист землеустроитель администрации СП;

Тависов М.М. -  сторож администрации СП;

Зарипов А.Л. – староста д. Каин – Елга;

Ахмадиев Р.Г. – староста д. Ирек;

Юлаев А.Т. – депутат от избират. округа № 1;

Зайнуллин Н.Х. – глава КФХ.

Утвержден

постановлением главы

сельского поселения

Тузлукушевский сельсовет

муниципального района

Белебеевский район РБ

от 18.03.2013 г.

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению весеннего

паводка в 2013 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии о ходе прохождения весеннего паводка | 1 декада апреля | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |
| 2. | Привести в готовность силы и средства к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1 декада апреля | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |
| 3. | Подготовить места для временной эвакуации населения и скота в случае подтопления жилых домов и сараев. | 1 декада апреля | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |
| 4. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |
| 5. | Усилить контроль за сохранностью опор линий электропередач и связи | В период паводка | Руководители предприятий на чьем балансе находятся |
| 6. | Очистить все водопропускные трубы | до 01.04.2013 г. | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |
| 7. | О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, докладывать немедленно оперативному дежурному по управлению ГОЧС по т. 4-30-16, Диспетчеру Администрации тел. 06, 4-30-30. Экстренный вызов тел. 112. | По проходу паводка | Харисова Л.М. Мустафин Р.Р. |

Управляющая делами:                                                 Х.К.Каримова