| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БƏЛƏБƏЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТУЗЛЫКЫУЫШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ 452036, Тузлыкыуыш ауылы, Чапаев урамы, 1А й. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЗЛУКУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452036, с.Тузлукуш, ул.Чапаева, д.1А. |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                                    постановление

«05» май 2016 й                             № 37                           «05» мая  2016 г.

О подготовке объектов энергетического хозяйства,

жилищно- коммунального и социального назначения сельского поселения  Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2016- 2017 годов (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов (Приложение №2).

3. До 15 сентября 2016 года завершить оформление согласованных по установленным формам единых паспортов готовности сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов.

4. Персональную  ответственность за  своевременную  и  качественную  подготовку  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период 2016-2017 годов независимо от форм  собственности   возложить  на  руководителей   предприятий, организаций и учреждений.

5.   Руководство работой  комиссии  и  контроль за  выполнением  данного  постановления  оставляю за  собой.

Глава сельского поселения                                                    Л.М.Харисова

Приложение №1

к постановлению главы

сельского поселения

Тузлукушевский  сельсовет

муниципального района

Белебеевский 	район

Республики Башкортостан

от 05 мая 2016 года № 37

Состав

комиссии по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно- коммунального хозяйства и социального назначения сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

к работе в осеннее - зимний период 2016 -2017 годов

Харисова Ляля Мударисовна – глава сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Кирсанов П.И. – начальник «Белебеевские РЭС» (по согласованию);

Низамутдинов Н.З. – инспектор «Ростехнадзор» (по согласованию);

Бляшенко А.Д. - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию).

Управляющий делами                                                                                    Х.К.Каримова

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения

Тузлукушевский сельсовет 	муниципального района                               	Белебеевский район

Республики Башкортостан

от 05 мая 2016 года № 37

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального  и социального назначения сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

в осенне - зимний период 2016-2017 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | Не менее 1 раза в месяц | Харисова Л.М. |
| 2 | Создать комиссию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и разработать планы мероприятий | Май 2016 года | Харисова Л.М. |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До 01.09.2016 г. | Харисова Л.М. руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4 | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки сельского поселения Тузлукушевский сельсовет с привлечением техники ведомственных организаций | До 01.09.2016 г. | Харисова Л.М. |
| 5 | Оформить паспорта готовности ведомственных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До 15.09.2016 г. | Харисова Л.М. Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 6 | Подготовить к работе в зимних условиях снегоочистительные и спецмашины, аварийную технику, автотранспорт | До 15.09.2016 г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2016 г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить выполнение планов капитального ремонта и полной замены ветхих сетей, линий и сооружений | До 15.09.2016 г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |

Управляющий делами администрации:                                        Х.К.Каримова